Popis dílčích ploch a objektů a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2 )

Plán péče PP Modřanská rokle 2010–2011

| označení plochy nebo objektu | název | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost* | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1–7 (viz foto fotopříloha) | Současné plochy zásahů – odstraňování dřevin s ploch s teplomilnou vegetací (viz Mapa zásahů) | cca 0,7 ha | Plochy s teplomilnou vegetaci na svazích rokle v S části území a na ploše na hraně postranního údolí. Cílem je udržování trvalého bezlesí a udržení a rozšíření fragmentů teplomilných společenstev | Pokračovat v odstraňování výmladků a nového náletu a další případné rozšíření ploch. Po likvidaci akátu lze na těchto plochách provádět pastvu – historicky zde byly „odjakživa“ pastviny a tyto fragmenty xerotermní vegetace vděčily své existenci nejspíše pastvě. Pro regulaci šíření akátu je zdatným a osvědčeným pomocníkem koza domácí. Na plochách č. 2 a 3 je likvidace úspěšně dokončena, avšak i v dalších letech je nutná důsledná kontrola výmladnosti. (postup likvidace a doporučení viz kap. 3.1.1 a) v části „Odstraňování akátu“) | 1 | Křoviny a nálet vyřezávat po vyhnízdění většiny ptáků (srpen - listopad). Neprovádět v zimě – dochází k likvidaci vývojových stadií řady druhů hmyzu | Při likvidaci akátu každoročně. Po likvidaci akátu 1–2 za 5 let |
| č. 8 (viz Mapa zásahů) | Likvidace porostů křídlatky | cca 3 x 6 m | Svah bývalého lomu po pravé straně před retenční nádrží Libušská | Zlikvidovat porost křídlatky a následné kontroly. Princip likvidace křídlatek spočívá ve vyčerpání jejich podzemních oddenků (likvidaci neprovádět zásahy do kořenového systému – mohutný oddenkový systém extrémně úspěšně regeneruje a navíc hrozí i minimálním kouskem oddenku rozšíření rostlin do dalších míst. Pokud se provádí tak pouze kombinací s postřikem herbicidem. Vzhledem ke kamenité lokalitě zde stejně nelze mechanické narušení použít). (postup likvidace a doporučení viz kap. 3.1.2 a) v části „Likvidace porostu křídlatky“) | 1 | Postup likvidace: 1) pokosení porostu (křovinořez) v červnu 2) postřik až 20% roztokem herbicidu Roundup v době, kdy nový porost dosahuje 80–100 cm 3) opakování postřiku po 2–3 týdnech 4) suchou biomasu nutno vždy odstranit a spálit 5) postup 1–4 v témže roce zopakovat 6) nutná kontrola v následujících letech a dle potřeby opět zasáhnou Porost by měl být zlikvidován po dvou až třech letech zásahů | Co nejdříve + následné kontroly |
| Vysekávané pruhy pod několika vedeními vysokého napětí | Zavedení pařezového hospodářství | cca 1,4 km s šířkou vysekávaných pruhů 25 m | Při odstraňování akátu se primárně zaměřit zvláště na vysekávané pruhy pod několika elektrickými vedeními, kde akát silně nalétává a kudy se šíří po celém území do míst, kam by se jinak nedostal . V těchto pruzích zavést pařezové hospodářství – vytvoří se tak biotopy pro bezobratlé a dojde tak ke zvýšení biodiverzity a zamezí se šíření akátu | Odstranění silných náletů akátu a zavedení pařezového hospodářství. Vysekávání provádějí pravidelně cca po 5 letech energetické závody a to pouze výsek bez následného ošetření herbicidem a odstraňování výmladků – je nutné po vzájemné dohodě provádět současně při výseku i následné chemické ošetření a kontrolu výmladnosti. Po likvidaci akátu by bylo vhodné plochy uměle zalesnit, než čekat na nálet vhodných dřevin – téměř s jistotou hrozí opětovný nálet akátu (který je na těchto plochách extrémně agresivní) (postup likvidace a doporučení viz kap. 3.1.1 a) v části „Odstraňování akátu“) | 1 |  | Vysekávání provádějí pravidelně cca po 5 letech energetické závody |
| Hlavní asfaltová cesta, hřišťátko a parkoviště (u výtoku potoka z území) | Bezpečnostní sanace suchých větví nad hlavní cestou | délka cesty cca 2,7 km | Hlavní asfaltová cesta, hřišťátko a parkoviště (u výtoku potoka z území) | Provádět nutné sanace nebezpečných starých stromů podél cest – aktuálně např. staré topoly pod hrází | 1 | září–únor | – v současné době nutné – dále 1–2×/5 let) či dle nutnosti |
| Retenční nádrž Libušská – břeh vpravo od vtoku napájecí vodoteče | Litorální stanoviště | cca 0,04 ha | Vybudování litorálního stanoviště vpravo od vtoku napájecí vodoteče | Vybudování litorálního stanoviště vpravo od vtoku napájecí vodoteče | 2 | září–únor | jednorázově |
| Retenční nádrž Libušská – hráz a levý břeh | Péče o plazy – kosení | hráz 0,18 ha levý břeh 0,23 ha | Udržení a zlepšování stavu populace plazů | S ohledem na výskyt plazů provádět kosení trávy na hrázi a levém břehu nejdříve v červenci. Početnost plazů a obojživelníků je závislá na zlepšení kvality vody, odstraňování odpadků (zvláště v nátokové části) | 1 | od července | 1×/rok |
| Retenční nádrž Libušská | Zrušení chovu ryb, regulace rybí osádky | vodní plocha nádrže 0,6 ha | Nevhodná obsádka ryb | Zrušit chov ryb. Pokud nedojde ke zrušení chovu ryb, tak rozhodně: – z rybí obsádky vyloučit a z nádrže zcela zlikvidovat invazivního karase stříbřitého – vzhledem ke své výšce jej dravé ryby nezlikvidují – zlikvidovat a nevysazovat kapra – pokusit se či omezit výskyt střevličky východní – vysazovat i určitý podíl malých velikostních kategorií ryb dravých pro regulaci planktonofágních druhů ryb | 2(3) | – | „jenorázově“ a pravidelná kontrola |
| Retenční nádrž Libušská | Odstranění porostů okolo retenční nádrže Libušská | cca 0,7 ha | Pravý břeh je složen z AK 65, SM 10, MD10, BOC 10, DBZ 5 věku 80 let. Zalesnění stanovištně vhodnými dřevinami | Obnova porostů stanovištně nevhodných dřevin okolo retenční nádrže a zalesnění stanovištně vhodnými dřevinami | 1(2) | září–únor | jednorázově |
| Potok – regulované části potoka | Revitalizace toku potoka | cca 200 m | Jedná se o vydlážděné části dna potoka | – provést revitalizaci regulovaného úseku odstraněním dláždění toku To je důležité i pro samočistící schopnost znečištěné části potoka nad retenční nádrží | 1 | září–únor | jednorázově |
| Potok – část potoka nad retenční nádrží Libušská | Zlepšení znečištění vody v potoce | cca 250 m | V části potoka nad retenční nádrží je znečištěna | – z pohledu ochrany vodního ekosystému je prioritu vyřešit silné znečištěním vody v části toku nad retenční nádrží | 1 | – | – |
| Černé skládky – viz mapa zásahů | Asanace černých skládek |  | V území je několik malých skládek komunálního odpadu, jež je nutno asanovat | Asanace skládek | 1 | – | jednorázově |

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

            - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

            - stupeň - zásah vhodný,

            - stupeň - zásah odložitelný,