Příloha I - Vzor tabulky B k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

Plán péče PR Klánovice 2011–2020

|  | název | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost* | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horní rybník Na Placinách a Dolní rybník Na Placinách | 1,0 | Soustava dvou rybníků s chovem ryb. Vhodné místo pro výskyt obojživelníků. V současné době jsou nevyhovující příliš strmé (až kolmé) břehy, minimální litorální pásmo, zastínění, rybí osádka. U Dolního rybníku malá stavba, zřejmě rybářského svazu | V současné době vyžadují rybníky komplexní zásahy na úpravu spádu břehů, opravu hrází, vytvoření litorálního pásma, prosvětlení břehových i okolních porostů, omezení či úplnou eliminaci rybí osádky. Zásahy realizovat dle samostatného projektu | 1 | – | – |
| 2 | Tůň a mokřad Nohavička podél kolejí (bývalý rybník Chobot) | 0,62 | Na místě zrušeného rybníka Chobot. Podlouhlá tůň podél trati v JZ části (parcely p.č. 1128–1129) s mokřadními společenstvy a s výskytem obojživelníků. Jedná se o pozůstatek bývalého rybníka zrušeného při stavbě železnice. Tůň je silně zarostlá a neprosvětlená, zarůstající a částečně již zazemněná. Tyto rašelinná a mokřadní společenstva jsou závislá na přímém oslunění a udržování silného prosvětlení okolních porostů, živočichové na tyto biotopy vázaní zase na dostatečném množství a hloubce vody v tůních. V současnosti (jaro 2010) probíhá ve V části prosvětlení břehových porostů. | a) plochu tůně zcela zbavit dřevin a okolní porosty prosvětlit (jednotlivým výběrem) b) provést odbahnění, resp. prohloubení | 1 | a) na konci či mimo vegetační sezonu b) odbahnění dokončit do půlky listopadu a pouze při hydrologicky vhodných stanovištních podmínkách | a) v současnosti je nutno odstranit dřeviny, okolní porosty je nutné prosvětlit b) co nejdříve odbahnit, dále dle potřeby (1× za několik decennií) |
| 3 | Mokřady v příkopech podél trati |  | Lesní půda. Plocha na třech částech. Jedná se o mokřady těsně podél kolejí ze severní i jižní strany. Tyto rašelinná a mokřadní společenstva jsou závislá na přímém oslunění a udržování silného prosvětlení okolních porostů, živočichové na tyto biotopy vázaní zase na dostatečném množství a hloubce vody v tůních. V současnosti (jaro 2010) probíhalo prosvětlení v mokřadech z jižní strany kolejí (nezjištěného plánovaného rozsahu) | a) vyřezat nálet v tůních a okolní porosty silně prosvětlit (jednotlivý výběr) b) provést odbahnění resp. prohloubení několika vhodných tůní | 1 | a) výřez listopad–únor b) odbahnění dokončit do půlky listopadu a pouze při hydrologicky vhodných stanovištních podmínkách | a) dle potřeby (min. 1×/5 let) b) co nejdříve odbahnit (dále 1×/za několik decennií) |
| 4 | Zbytky luční vegetace |  | Lesní půda. Zbytky luční vegetace s výskytem prhy arniky, hadího mordu nízkého, růže galské podél trati na severní i na jižní straně trati (severní strana trati je pouze v ochranném pásmu) Plocha společná s plochou 12 | Místa se zbytky luční vegetace prosvětlit | 1 | listopad–únor | 1×/5 let |
| 5 | Lesní porosty se zachovalou hájovou květenou |  | Lesní půda. Lesní porosty se zachovalou hájovou květenou jako medovník meduňkolistý, svízel lesní, lilie zlatohlávek. Tato vegetace přežívá pouze ve světlých či prosvětlených porostech – vzhledem k tomu, že drtivá většina porostů v rezervaci i kompletně celém Klánovickém lese je buď „tmavá“ díky vysokému zakmenění, nebo nevhodného dřevinného složení (boroviny, smrčiny) a hospodářsky rozpracovaná, jsou tyto světlé porosty s bohatou hájovou květenou (ještě společně se starým a světlým porostem 41A12/1) důležité pro přetrvání hájové květeny v prostoru nejen rezervace, ale i celého Klánovického lesa; a dávají možnost šíření hájové květeny do postupně rekonstruovaných porostů | Udržovat světlé porosty prosvětlováním jednotlivým výběrem a redukcí nárostů a náletu | 1 | listopad–únor | dle potřeby – 1(2)×/decennium |

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

            - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

            - stupeň - zásah vhodný,

            - stupeň - zásah odložitelný,